# CONTROL DEL PROYECTO FINAL INVENTIC

Sistema institucional de inventario, préstamos, reportes de fallas y mantenimiento

# Datos generales

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | José Baltazar Beltrán Gómez y Jesús Ernesto Domínguez Reyes |
| Roles | Back end y Front end |
| Duración | 6 semanas |
| Horas programadas | 150 horas por integrante; 300 horas del equipo |
| Producto final | Sistema web integrado con manuales, diagramas y evidencias |

# Distribución de las 6 semanas

| Semana | Etapa principal | Horas por integrante | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y planificación | 25 h | Requerimientos y planificación del sistema |
| 2 | Diseño del sistema | 25 h | Diseño de datos, interfaz y módulos |
| 3 | Desarrollo inicial | 25 h | Primeros módulos funcionales |
| 4 | Desarrollo e integración | 25 h | Sistema integrado con préstamos y mantenimiento |
| 5 | Pruebas correcciones y documentación | 25 h | Sistema probado y avance de manuales |
| 6 | Finalización y presentación | 25 h | Proyecto y documentación final |

# Diagramas y flujogramas

Los siguientes diagramas documentan los actores, responsabilidades, modelo de datos y el flujo operativo del módulo de préstamos del sistema InventIC.

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema.

Figura 2. Diagrama de clases y responsabilidades.

Figura 3. Diagrama entidad relación de la base de datos.

Figura 4. Flujograma de préstamo de equipo.

# Detalle por semana

## Semana 1 Análisis y planificación

Producto esperado: Requerimientos y planificación del sistema. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Revisar necesidades, usuarios, casos de uso, módulos, prioridades, base de datos y flujos. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Bocetos de inicio de sesión y panel; navegación, componentes y guía visual adaptable. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Revisar necesidades del inventario | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Definir usuarios y casos de uso | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Organizar módulos y prioridades | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Planificar base de datos y flujos | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Consolidar cronograma y evidencias | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Crear bocetos del inicio de sesión y panel principal | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Diseñar la navegación y componentes reutilizables | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Preparar prototipos de inventario, préstamos y mantenimiento | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Definir la guía visual: colores, tipografía y diseño adaptable | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Ajustar prototipos y documentar decisiones de interfaz | 5 h |

## Semana 2 Diseño del sistema

Producto esperado: Diseño de datos, interfaz y módulos. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Diseñar tablas, relaciones, restricciones, campos, conexión y estructura de carpetas. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Construir estructura HTML, estilos CSS, pantallas, formularios y navegación. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Diseñar tablas, relaciones y restricciones | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Definir campos de equipos, usuarios y ubicaciones | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Preparar esquema de préstamos y mantenimiento | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Configurar conexión y estructura de carpetas | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Revisar diseño con el integrante | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Construir estructura HTML de acceso y navegación | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Aplicar estilos CSS generales y diseño adaptable | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Diseñar las pantallas de panel e inventario | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Diseñar formularios de equipos y ubicaciones | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Integrar plantillas visuales y validar navegación | 5 h |

## Semana 3 Desarrollo inicial

Producto esperado: Primeros módulos funcionales. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Implementar autenticación, sesiones, roles, consultas, operaciones de equipos, ubicaciones y validaciones. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Implementar vistas de acceso y panel, inventario, filtros, formularios, estados y fichas. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Implementar autenticación, sesiones y roles | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Programar consultas del panel e inventario | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Crear operaciones para equipos y ubicaciones | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Validar datos en servidor y consultas preparadas | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Probar flujo de registro de equipos | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Implementar vistas de inicio de sesión y panel | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Construir listado de inventario, búsqueda y filtros | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Desarrollar formularios de registro y edición | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Mostrar mensajes, estados y datos de las fichas | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Corregir detalles visuales del inventario | 5 h |

## Semana 4 Desarrollo e integración

Producto esperado: Sistema integrado con préstamos y mantenimiento. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Programar préstamos, devoluciones, reportes de falla, mantenimiento, transacciones e integración. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Crear vistas de préstamos y mantenimiento; integrar estados, acciones y diseño móvil. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Programar creación, devolución y reglas de préstamos | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Implementar reportes de fallas y mantenimiento | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Aplicar transacciones y validaciones de disponibilidad | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Conectar reportes con los datos reales | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Verificar integración entre módulos | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Crear vistas y formularios de préstamos | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Diseñar listado y detalle de mantenimiento | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Integrar estados, etiquetas y acciones de devolución | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Adaptar las pantallas para dispositivos móviles | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Revisar consistencia visual de la aplicación | 5 h |

## Semana 5 Pruebas correcciones y documentación

Producto esperado: Sistema probado y avance de manuales. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Probar roles, préstamos y mantenimiento; revisar validaciones, seguridad, reportes y CSV. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Probar navegación y vista móvil; corregir estilos; preparar capturas y procedimientos. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Realizar pruebas de roles, préstamos y mantenimiento | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Corregir validaciones y mensajes de error | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Verificar seguridad de sesiones y formularios | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Comprobar reportes y exportación CSV | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Registrar resultados de pruebas | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Probar formularios, navegación y visualización móvil | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Corregir estilos, espaciados y retroalimentación visual | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Preparar capturas reales para el manual de usuario | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Documentar procedimientos de las pantallas | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Organizar evidencias visuales y revisar manual | 5 h |

## Semana 6 Finalización y presentación

Producto esperado: Proyecto y documentación final. Se programaron 25 horas para cada integrante.

| Integrante y rol | Actividades y tareas principales | Horas |
| --- | --- | --- |
| José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Revisar instalación, base de datos, respaldos, permisos, pruebas y demostración técnica. | 25 h |
| Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Revisar pantallas, ajustar visualización, completar manual, capturas y recorrido visual. | 25 h |

Detalle diario de actividades y tareas

| Día | Responsable | Actividad programada | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Revisar instalación, base de datos y respaldos | 5 h |
| Martes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Ejecutar pruebas finales de funcionamiento | 5 h |
| Miércoles | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Verificar permisos y protección de datos | 5 h |
| Jueves | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Preparar demostración técnica del sistema | 5 h |
| Viernes | José Baltazar Beltrán Gómez - Back end | Entregar código y documentación final | 5 h |
| Lunes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Realizar revisión final de todas las pantallas | 5 h |
| Martes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Ajustar visualización final en computadora y teléfono | 5 h |
| Miércoles | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Completar capturas y manual de usuario final | 5 h |
| Jueves | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Preparar recorrido visual para la presentación | 5 h |
| Viernes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end | Entregar manuales y evidencias finales | 5 h |

# Evidencias capturas de pantalla

Las siguientes son capturas reales de Visual Studio Code proporcionadas para este proyecto. Corresponden a código de configuración, panel, equipos, estadísticas, mantenimiento, perfil, préstamos, reportes, ubicaciones y usuarios. Se complementan con capturas de la interfaz en ejecución.

## Código fuente en Visual Studio Code

Figura 5. Módulo de configuración. Evidencia de la tarea de configurar opciones generales, categorías, sedes y respaldo de datos.

Figura 6. Panel principal. Evidencia de consultas y presentación de indicadores del inventario.

Figura 7. Registro de equipos. Evidencia del formulario reutilizable para crear equipos.

Figura 8. Estadísticas y reportes. Evidencia de consultas, filtros y exportación CSV.

Figura 9. Asignación de mantenimiento. Evidencia de validación y actualización del seguimiento técnico.

Figura 10. Perfil de usuario. Evidencia de validaciones y cambio seguro de contraseña.

Figura 11. Nuevo préstamo. Evidencia del registro de préstamos y control de disponibilidad.

Figura 12. Nuevo reporte de falla. Evidencia del formulario y validación del reporte.

Figura 13. Ubicaciones. Evidencia del formulario de creación de sedes y espacios.

Figura 14. Usuarios. Evidencia del control de acceso, validación e inserción de usuarios.

## Pantallas del sistema

Figura 15. Semana 3. Listado de inventario con búsqueda y filtros implementados.

Figura 16. Semana 4. Módulo de préstamos y devolución integrado al sistema.

Figura 17. Semana 4. Gestión de fallas y mantenimiento con estados de atención.

Figura 18. Semana 5. Módulo de reportes y consulta de datos para validación funcional.

Figura 19. Semana 6. Revisión final del panel como parte del recorrido de presentación.

# Conclusión

El cronograma reúne seis semanas de trabajo con 150 horas por integrante. Las actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y presentación se reflejan en los módulos, diagramas y capturas incorporados como evidencia del sistema InventIC IEP San Rafael.