INVENTIC IEP SAN RAFAEL

# Cronograma Individual Semana 1

Análisis y planificación

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end José Baltazar Beltrán Gómez - Back end |
| Semana | Semana 1 |
| Etapa principal | Análisis y planificación |
| Producto esperado | Requerimientos y planificación del sistema |
| Carga individual | 25 horas por integrante |

# Objetivo semanal

Durante semana 1 se desarrollan las actividades de análisis y planificación. El resultado esperado es: Plan del proyecto, requerimientos y prototipos iniciales.

# Cronograma de Jesús Ernesto Domínguez Reyes

Rol: Front end. Desarrollo de interfaces, estilos, navegación y experiencia de usuario.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Definir estructura visual, navegación y pantallas necesarias | Revisar necesidades del inventario | 5 h |
| Martes | Crear bocetos del inicio de sesión y panel principal | Definir usuarios y casos de uso | 5 h |
| Miércoles | Diseñar la guía visual: colores, tipografía y componentes | Organizar módulos y prioridades | 5 h |
| Jueves | Preparar prototipos de inventario, préstamos y mantenimiento | Planificar base de datos y flujos | 5 h |
| Viernes | Ajustar prototipos y documentar decisiones de interfaz | Consolidar cronograma y evidencias | 5 h |

# Cronograma de José Baltazar Beltrán Gómez

Rol: Back end. Desarrollo de lógica, datos, seguridad, validaciones e integración.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Revisar necesidades del inventario | Definir estructura visual, navegación y pantallas necesarias | 5 h |
| Martes | Definir usuarios y casos de uso | Crear bocetos del inicio de sesión y panel principal | 5 h |
| Miércoles | Organizar módulos y prioridades | Diseñar la guía visual: colores, tipografía y componentes | 5 h |
| Jueves | Planificar base de datos y flujos | Preparar prototipos de inventario, préstamos y mantenimiento | 5 h |
| Viernes | Consolidar cronograma y evidencias | Ajustar prototipos y documentar decisiones de interfaz | 5 h |

# Evidencia de cierre

Producto para comprobar la semana: Plan del proyecto, requerimientos y prototipos iniciales. Se deben conservar capturas de pantalla y el avance del código relacionado.