INVENTIC IEP SAN RAFAEL

# Cronograma Individual Semana 3

Desarrollo inicial

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end José Baltazar Beltrán Gómez - Back end |
| Semana | Semana 3 |
| Etapa principal | Desarrollo inicial |
| Producto esperado | Primeros módulos funcionales |
| Carga individual | 25 horas por integrante |

# Objetivo semanal

Durante semana 3 se desarrollan las actividades de desarrollo inicial. El resultado esperado es: Acceso al sistema, panel, inventario y ubicaciones operativos.

# Cronograma de Jesús Ernesto Domínguez Reyes

Rol: Front end. Desarrollo de interfaces, estilos, navegación y experiencia de usuario.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Implementar vistas de inicio de sesión y panel | Implementar autenticación, sesiones y roles | 5 h |
| Martes | Construir listado de inventario, búsqueda y filtros | Programar consultas del panel e inventario | 5 h |
| Miércoles | Desarrollar formularios de registro y edición | Crear operaciones para equipos y ubicaciones | 5 h |
| Jueves | Mostrar mensajes, estados y datos de las fichas | Validar datos en servidor y consultas preparadas | 5 h |
| Viernes | Corregir detalles visuales del inventario | Probar flujo de registro de equipos | 5 h |

# Cronograma de José Baltazar Beltrán Gómez

Rol: Back end. Desarrollo de lógica, datos, seguridad, validaciones e integración.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Implementar autenticación, sesiones y roles | Implementar vistas de inicio de sesión y panel | 5 h |
| Martes | Programar consultas del panel e inventario | Construir listado de inventario, búsqueda y filtros | 5 h |
| Miércoles | Crear operaciones para equipos y ubicaciones | Desarrollar formularios de registro y edición | 5 h |
| Jueves | Validar datos en servidor y consultas preparadas | Mostrar mensajes, estados y datos de las fichas | 5 h |
| Viernes | Probar flujo de registro de equipos | Corregir detalles visuales del inventario | 5 h |

# Evidencia de cierre

Producto para comprobar la semana: Acceso al sistema, panel, inventario y ubicaciones operativos. Se deben conservar capturas de pantalla y el avance del código relacionado.