INVENTIC IEP SAN RAFAEL

# Cronograma Individual Semana 4

Desarrollo e integración

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end José Baltazar Beltrán Gómez - Back end |
| Semana | Semana 4 |
| Etapa principal | Desarrollo e integración |
| Producto esperado | Sistema integrado con préstamos y mantenimiento |
| Carga individual | 25 horas por integrante |

# Objetivo semanal

Durante semana 4 se desarrollan las actividades de desarrollo e integración. El resultado esperado es: Préstamos, devoluciones, mantenimiento y vistas integradas.

# Cronograma de Jesús Ernesto Domínguez Reyes

Rol: Front end. Desarrollo de interfaces, estilos, navegación y experiencia de usuario.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Crear vistas y formularios de préstamos | Programar creación, devolución y reglas de préstamos | 5 h |
| Martes | Diseñar listado y detalle de mantenimiento | Implementar reportes de fallas y mantenimiento | 5 h |
| Miércoles | Integrar estados, etiquetas y acciones de devolución | Aplicar transacciones y validaciones de disponibilidad | 5 h |
| Jueves | Adaptar las pantallas para dispositivos móviles | Conectar reportes con los datos reales | 5 h |
| Viernes | Revisar consistencia visual de la aplicación | Verificar integración entre módulos | 5 h |

# Cronograma de José Baltazar Beltrán Gómez

Rol: Back end. Desarrollo de lógica, datos, seguridad, validaciones e integración.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Programar creación, devolución y reglas de préstamos | Crear vistas y formularios de préstamos | 5 h |
| Martes | Implementar reportes de fallas y mantenimiento | Diseñar listado y detalle de mantenimiento | 5 h |
| Miércoles | Aplicar transacciones y validaciones de disponibilidad | Integrar estados, etiquetas y acciones de devolución | 5 h |
| Jueves | Conectar reportes con los datos reales | Adaptar las pantallas para dispositivos móviles | 5 h |
| Viernes | Verificar integración entre módulos | Revisar consistencia visual de la aplicación | 5 h |

# Evidencia de cierre

Producto para comprobar la semana: Préstamos, devoluciones, mantenimiento y vistas integradas. Se deben conservar capturas de pantalla y el avance del código relacionado.