INVENTIC IEP SAN RAFAEL

# Cronograma Individual Semana 5

Pruebas correcciones y documentación

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end José Baltazar Beltrán Gómez - Back end |
| Semana | Semana 5 |
| Etapa principal | Pruebas correcciones y documentación |
| Producto esperado | Sistema probado y avance de manuales |
| Carga individual | 25 horas por integrante |

# Objetivo semanal

Durante semana 5 se desarrollan las actividades de pruebas correcciones y documentación. El resultado esperado es: Correcciones aplicadas, pruebas registradas y documentación en avance.

# Cronograma de Jesús Ernesto Domínguez Reyes

Rol: Front end. Desarrollo de interfaces, estilos, navegación y experiencia de usuario.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Probar formularios, navegación y visualización móvil | Realizar pruebas de roles, préstamos y mantenimiento | 5 h |
| Martes | Corregir estilos, espaciados y retroalimentación visual | Corregir validaciones y mensajes de error | 5 h |
| Miércoles | Preparar capturas reales para el manual de usuario | Verificar seguridad de sesiones y formularios | 5 h |
| Jueves | Documentar procedimientos de las pantallas | Comprobar reportes y exportación CSV | 5 h |
| Viernes | Organizar evidencias visuales y revisar manual | Registrar resultados de pruebas | 5 h |

# Cronograma de José Baltazar Beltrán Gómez

Rol: Back end. Desarrollo de lógica, datos, seguridad, validaciones e integración.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Realizar pruebas de roles, préstamos y mantenimiento | Probar formularios, navegación y visualización móvil | 5 h |
| Martes | Corregir validaciones y mensajes de error | Corregir estilos, espaciados y retroalimentación visual | 5 h |
| Miércoles | Verificar seguridad de sesiones y formularios | Preparar capturas reales para el manual de usuario | 5 h |
| Jueves | Comprobar reportes y exportación CSV | Documentar procedimientos de las pantallas | 5 h |
| Viernes | Registrar resultados de pruebas | Organizar evidencias visuales y revisar manual | 5 h |

# Evidencia de cierre

Producto para comprobar la semana: Correcciones aplicadas, pruebas registradas y documentación en avance. Se deben conservar capturas de pantalla y el avance del código relacionado.