INVENTIC IEP SAN RAFAEL

# Cronograma Individual Semana 6

Finalización y presentación

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | InventIC IEP San Rafael |
| Integrantes | Jesús Ernesto Domínguez Reyes - Front end José Baltazar Beltrán Gómez - Back end |
| Semana | Semana 6 |
| Etapa principal | Finalización y presentación |
| Producto esperado | Proyecto y documentación final |
| Carga individual | 25 horas por integrante |

# Objetivo semanal

Durante semana 6 se desarrollan las actividades de finalización y presentación. El resultado esperado es: Sistema InventIC terminado, documentación y presentación preparadas.

# Cronograma de Jesús Ernesto Domínguez Reyes

Rol: Front end. Desarrollo de interfaces, estilos, navegación y experiencia de usuario.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Realizar revisión final de todas las pantallas | Revisar instalación, base de datos y respaldos | 5 h |
| Martes | Ajustar visualización final en computadora y teléfono | Ejecutar pruebas finales de funcionamiento | 5 h |
| Miércoles | Completar capturas y manual de usuario final | Verificar permisos y protección de datos | 5 h |
| Jueves | Preparar recorrido visual para la presentación | Preparar demostración técnica del sistema | 5 h |
| Viernes | Entregar manuales y evidencias finales | Entregar código y documentación final | 5 h |

# Cronograma de José Baltazar Beltrán Gómez

Rol: Back end. Desarrollo de lógica, datos, seguridad, validaciones e integración.

| Día | Actividad | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Revisar instalación, base de datos y respaldos | Realizar revisión final de todas las pantallas | 5 h |
| Martes | Ejecutar pruebas finales de funcionamiento | Ajustar visualización final en computadora y teléfono | 5 h |
| Miércoles | Verificar permisos y protección de datos | Completar capturas y manual de usuario final | 5 h |
| Jueves | Preparar demostración técnica del sistema | Preparar recorrido visual para la presentación | 5 h |
| Viernes | Entregar código y documentación final | Entregar manuales y evidencias finales | 5 h |

# Evidencia de cierre

Producto para comprobar la semana: Sistema InventIC terminado, documentación y presentación preparadas. Se deben conservar capturas de pantalla y el avance del código relacionado.